工作复盘

课程背景：

在日常的工作中，我们总是忙着完成任务，然后关注指标是否完成，然后去完成下一个任务……

但是你知道吗？如果你不是有意识的在每次完成任务的过程中总结和提炼的话，成长和发展的速度其实没有你想象的那么快。爱因斯坦说过，成功等于1%的灵感加上99%的汗水，其实最重要的是那1%的灵感，这才是最重要的。灵感有一部分来自于劳动过程中的直觉的形成，上升到理性的层面，就是有提炼，有加工，有总结，有结晶。

无论是正在进行的工作，还是将要开展的工作，都要被指导。要么被以前的经验指导，要么被已有的逻辑指导，要么被我们萃取出来的方法论指导。

从过去的信息中心，获得指导未来的思维结构、逻辑方式，是职场快速进步的关键。

本课程尝试着使用联想的复盘技术，带你一起做一个提升的动作。

提示：本课程也可以转化成工作坊，会有 更多的实操和研讨，理论的东西简化

课程适合：不但用体力，而且还打算多用脑力提高绩效的人群

时间：2天

课程收益：

- 学习什么是复盘和为什么要复盘

- 学习并掌握复盘的步骤

- 在复盘的过程中，学会使用提问、团队共创、头脑风暴、世界咖啡等思维工具

- 使用复盘的工具，完成一个小的项目的复盘练习，从而深刻理会复盘的价值和意义

课程纲要：

- 什么是复盘？为什么要复盘？

- 复盘是什么？

- 我们的工作的时间轴构成

- 过去的时间----用复盘获得对于未来的指导

- 现在的时间----用经验和逻辑、模型救火和止损

- 未来的时间----用方法论规划和计划

- 复盘是工作的一个闭环动作

- 成长是一个量变和质变的迭代提升的过程，复盘是质变环节

- 复盘技术的模型介绍

- 复盘的结构和步骤

- 回顾目标

- 叙述过程

- 评估结果

- 分析原因

- 推演规律

- 形成文档

- 回顾目标----如何理解任务的目的和目标

【案例】努力的小张被边缘了

- 当初的目标是什么？如果没有明确的目标，你完成那项工作的初衷是什么？你要达到什么？

【小组活动】重新审视一项过去的工作，重新分析目的和目标，并撰写出来

- 不要把手段当做目标

【学员活动】回顾和确认需要复盘的任务的目标

- 叙述过程----获得最原始的信息和数据

- 使用STAR表，复原整个项目的过程

- 把握结构

- 借助提问获得细节和关键点（成功的和失败的）

【学员活动】使用STAR表格和提问技术完成信息的复原

- 评估结果----确定复盘的价值和价值点

- 评估任务中成功的地方，并分析对于今后工作或者适对人群的价值

- 评估任务中失败的地方，并分析对于今后工作或者适对人群的价值

【学员活动】使用表格做任务评估，获得复盘点

- 分析原因，推演规律----挖掘价值点，获得逻辑或者方法论

- 从“与预期不一致”的地方入手

- 发现价值点处的“异常”，比对“正常”，获得差异

- 共识出造成差异点的原因

- 推导出规律和逻辑结构

【学员练习】

- 从“事情的关键点”入手

- 确定“关键点”，导致成功或者失败的枢纽和主要因子

- 分析为什么这个点会造成结果的不同

- 推导出归路和逻辑结构

【学员练习】

- “5why分析法”和层次图

- 分析和确定规律

- 把核心因子分为可控，半可控和不可控

- 剔除掉不可控，转化半可控

- 提出偶发性，判断普遍性

- 重新完善规律和模型，确定模型

【学员练习】

- 制定下一步的改善计划

- 确定继续发扬光大的做法和经验

- 停止错误的不良的思维方式、行为举止

- 开始尝试做的改变

【学员活动】根据复盘的内容，填写本部分