项目管理精要与实践

课程方案

课程概述

- 项目管理是目前企业运作中最常见的运作方式，项目管理给企业带来了许多益处：缩短项目周期，降低成本，减少风险、增加价值，提高企业的应变能力等，企业的成功有赖于每个项目的成功。

本课程将为您提供系统的工具方法，帮助您更好地管理自己的工作事务，尽量一次性把事情做好，节省时间和成本，提高效率和效果，获得领导和同事的认可。

完成本课程后，您将能够：

- 准确理解项目管理的流程；

- 清楚界定项目的范围，并完成一个项目的WBS设计；

- 获取并掌握实际工作中可以使用的项目管理的工具模板；

- 获得应用项目管理方法和技术进行项目管理的独立能力；

- 形成成本意识及风险意识，会运用项目管理的思考方式开展工作。

该课程结合讲师丰富的实践经验与案例，将项目管理的实际应用展开于学员面前。学员一方面全面掌握现代项目管理的体系结构，另一方面也从课程中学到大量项目管理的实际应用。

适用对象

- 项目经理，项目负责人、部门经理、工程师、厂长/总监

课程目标

- 陈述项目管理的核心“三要素”

- 能准确理解项目管理的流程

- 能清楚界定项目的范围

- 能完成一个项目的WBS

- 根据项目计划开展的步骤，完成项目计划部分涉及表格的填写

- 陈述项目实施中“过程监控“的方法

- 经历一次项目后，能够完成“项目回顾”分析成败

课程形式与时长

- 面授：2天14小时（含休息）

课程大纲（三级大纲）

| 一级目录 | 二级目录 | 内容要点 | 相关工具与案例 | 培训方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破冰 | 破冰活动 | ◆组建团队，明确课程期望 | — | 游戏 |
|  | 课程简介 | ◆介绍课程的目的，主要内容及时间安排 | — | 讲师讲解 |
| 第一章：有关项目管理的几个问题 | 1.项目及项目管理 | ◆什么是项目 ◆成功项目的三要素 ◆项目管理的定义 | 游戏 “悉尼歌剧院”案例 | 体验 讲师讲解 材料阅读 |
|  | 2.为什么需要项目管理 | ◆项目管理能够带来的益处 | — | 学员发言 讲师讲解 |
|  | 3.领导力与项目经理 | ◆“经理”与“领导者” ◆成功的项目领导者需要具备的四点特征 | — | 学员辨析 讲师讲解 |
| 第二章：项目管理流程 | 1.项目管理流程 | ◆项目管理流程介绍 ◆项目管理流程的四个阶段 | 游戏：建造过山车 | 讲师讲解 |
| 第三章：项目管理流程 | 1.确定所需项目 | ◆“项目定义”包含的知识 ◆确定所需项目的整体思路 ◆可行性分析与优先选择需要考虑的因素 ◆练习：（评估因素） | — | 视频 学员讨论 讲师讲解 实战练习 |
|  | 2.界定项目范围 | ◆项目范围包括的内容 ◆界定项目范围需要考虑的因素 ◆练习：（目标标准与成功标准） | — | 讲师讲解 实战练习 |
| 第四章：项目计划 | 1.工作任务分解 | ◆项目计划的整个过程 ◆WBS ◆项目分解的几种方法 ◆“里程碑事件” ◆练习：一场新品推广会（项目计划层次划分） | WBS工具表 | 视频 讲师讲解 实战练习 学员发言 实战练习 |
|  | 2.活动排序 | ◆活动排期的方法与技巧 ◆练习：（项目计划层次网络图） | 网络图 | 讲师讲解 实战练习 |
|  | 3.资源、工期、成本估算 | ◆资源估算的方法 ◆工期估算的方法 ◆成本估算的方法 ◆练习：（工期、成本） | 工期估算公式 | 讲师讲解 实战练习 |
| 第四章：项目计划 | 4.进度计划 | ◆关键路径法及甘特图的使用方法 ◆练习：一场新品推广会（关键路径） | 关键路径法 甘特图 | 讲师讲解 实战练习 |
| 第五章：项目实施与项目回顾 | 1.项目实施过程的准确监控 | ◆项目监控的方法 ◆项目滞后可采取的应对措施 | 甘特图 里程碑 会议讨论 观察跟踪 定期反馈报告 | 小组讨论 讲师讲解 |
|  | 2.项目实施过程中的沟通与人员激励 | ◆项目实施过程中的沟通节点 ◆项目沟通的方法与技巧 |  | 案例研讨 情景练习 |
|  | 3.项目回顾 | ◆项目的事后控制 ◆练习：项目复盘 | 项目总结表 | 讲师讲解 实战练习 |
| 课程总结 | 学员总结学习收获 | ◆讲师总结 ◆各组学员绘制项目流程图、展示 ◆课后作业（按需） | — | — |